BZK-VIZIAI

Видеоаналитика производственной безопасности

Юридическое оформление проекта

Что нужно сделать до первой продажи: форма организации, права на код, персональные данные, договоры

Документ	Внутренний

Версия	1.0 от 25.07.2026

Кому	Владельцу проекта

Статус	Рабочий документ

Не является юридическим заключением. Пункты с пометкой «к юристу» требуют проверки практикующим юристом до первой сделки. Размеры пошлин и ставок приведены как ориентир и подлежат сверке с действующей редакцией.

Назначение: привести проект в состояние, в котором с ним можно приходить к предприятию, подписывать договор и получать деньги без правовых рисков для обеих сторон.

Статус: рабочий документ владельца. Не является юридическим заключением. Пункты, помеченные [к юристу], требуют проверки практикующим юристом до первой сделки вне круга знакомых. Размеры пошлин, ставок и сроков приведены как ориентир и подлежат сверке с действующей редакцией НК РФ и подзаконных актов на дату действия.

## 0. Резюме: пять действий в порядке приоритета

| № | Действие | Почему это блокер | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закрыть вопрос лицензии Ultralytics (AGPL-3.0) | Продажа on-premise и SaaS на AGPL-компоненте без коммерческой лицензии обязывает раскрыть исходный код всей платформы. Блокирует Реестр отечественного ПО и любой ИБ-аудит завода | До первой продажи |
| 2 | Зарегистрировать ООО | Завод не заключит договор на систему промышленной безопасности с физлицом или ИП без опыта; НДС, тендеры, аккредитация — всё требует юрлица | 5 рабочих дней |
| 3 | Собрать договорной комплект (раздел 7) | Без поручения на обработку ПДн и без границ ответственности первая же проверка или инцидент становятся личным риском | 2–3 недели с юристом |
| 4 | Уведомление в Роскомнадзор об обработке ПДн | Обязанность возникает в момент начала обработки, а не по факту проверки. Ответственность ужесточена | До запуска первого коммерческого клиента |
| 5 | Свидетельство Роспатента на программу для ЭВМ | Основание владения активом; предусловие для Реестра ПО и для оценки компании | 2–3 месяца, параллельно |

## 1. Что мы продаём с точки зрения права

Ошибка, которую нужно исключить с самого начала: «мы продаём видеонаблюдение». Юридически это три разных объекта, и их нельзя смешивать в одном договоре без разделения.

| Что передаётся | Правовая природа | Норма | Налоговое следствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Право использования программы для ЭВМ | Простая (неисключительная) лицензия | ст. 1235, 1286 ГК РФ | При наличии в Реестре ПО — освобождение от НДС (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ) |
| Доступ к платформе на нашем сервере (подписка) | Возмездное оказание услуг | гл. 39 ГК РФ | НДС по общей ставке, льгота по реестру на услуги хостинга не распространяется автоматически [к юристу] |
| Установка, настройка, обучение персонала, дообучение модели | Возмездное оказание услуг / подряд | гл. 37, 39 ГК РФ | НДС по общей ставке |
| Оборудование (сервер, камеры), если поставляем | Купля-продажа / аренда | гл. 30, 34 ГК РФ | НДС по общей ставке |

Практический вывод. В договоре с заводом эти позиции должны быть разделены в спецификации отдельными строками с отдельной ценой. Смешение «всё одной суммой» лишает льготы по НДС (если она появится) и создаёт спор о том, что именно принято и когда возникло право требования оплаты.

Три схемы поставки, каждая со своим договором:

- On-premise, лицензия. Всё в периметре заказчика, его железо. Лицензионный договор + услуги внедрения + услуги поддержки. Целевая схема для завода.

- On-premise, аренда. Наш сервер физически стоит у заказчика. Договор аренды оборудования + лицензия + услуги. Позволяет продать без крупного CAPEX у клиента.

- Облако (наш сервер). Договор оказания услуг (подписка) + обязательное приложение «Поручение на обработку персональных данных». Схема действующего ПВЗ.

## 2. Блокер № 1: лицензии открытого кода

Это самый недооценённый риск проекта и единственный, который может обесценить весь код.

### 2.1. Состояние

| Компонент | Лицензия | Риск |
| --- | --- | --- |
| ultralytics (YOLOv8/YOLO26) — analyzer/requirements.txt, analyzer/detect/yolo.py, analyzer/plugins/pose.py, analyzer/plugins/ppe.py | AGPL-3.0 | Критический |
| supervision (ByteTrack) | MIT | Нет |
| OpenCV, onnxruntime, numpy | Apache-2.0 / MIT | Нет |
| go2rtc | MIT | Нет |
| Redis 7 | RSALv2/SSPL — проверить редакцию | Средний: SSPL запрещает предоставление самого Redis как сервиса, но не использование его внутри продукта [к юристу] |
| PostgreSQL, TimescaleDB (Community) | PostgreSQL License / TSL | TSL ограничивает предоставление TimescaleDB как DBaaS. Нас не касается, пока мы не продаём саму СУБД [к юристу] |
| MinIO | AGPL-3.0 | Средний: используется как отдельный сетевой сервис, не линкуется в наш код, но позиция AGPL по сетевому взаимодействию спорна [к юристу] |
| Веса YuNet / SFace (OpenCV Zoo) | MIT / Apache-2.0 | Нет |
| Веса OSNet | зависит от источника экспорта — проверить | Средний |
| Модель qwen3-vl:4b | Apache-2.0 (проверить карточку конкретного тега) | Низкий |
| Сторонние веса СИЗ (hardhat с Hugging Face) | неизвестна | Высокий, если попадёт в поставку клиенту |

### 2.2. Суть проблемы с AGPL-3.0

AGPL требует: если пользователь взаимодействует с программой по сети, ему должен быть предоставлен полный исходный код всей производной работы на условиях той же AGPL. Ключевые следствия для нас:

- Облачный режим не спасает. Именно AGPL (в отличие от GPL) закрывает «лазейку SaaS».

- On-premise-поставка — прямое распространение, обязанность раскрытия возникает безусловно.

- Правообладатель (Ultralytics) публично трактует лицензию расширительно: под AGPL попадают и веса моделей, обученные с использованием их фреймворка. Это прямо касается будущей боевой модели СИЗ, обученной на данных пилота.

- «Мы просто вызываем библиотеку из Python» не является защитой: импорт в один процесс — классическая производная работа.

Практический риск не только теоретический: раскрытие исходного кода уничтожает стоимость актива, а невыполнение обязанности — основание для иска правообладателя и для отказа во включении в Реестр отечественного ПО.

### 2.3. Три пути. Выбрать нужно один, до первой продажи

| Путь | Что делать | Стоимость | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| А. Купить Enterprise-лицензию Ultralytics | Коммерческое соглашение с правообладателем | Годовая подписка, цена по запросу; для иностранного вендора — вопрос трансграничного платежа | Быстро, но платёж иностранному правообладателю сегодня сам по себе задача, и создаёт зависимость от вендора недружественной юрисдикции — плохо для госсегмента |
| Б. Заменить детектор на компонент с разрешительной лицензией | Абстракция уже сделана (analyzer/detect/base.py, make_detector) — это была правильная архитектурная ставка. Кандидаты: RT-DETR / D-FINE / YOLOX (Apache-2.0), либо собственная тренировка на фреймворке с Apache/MIT. Инференс через ONNX Runtime уже в стеке | Инженерные недели, переобучение весов | Рекомендуемый. Снимает риск полностью, открывает Реестр ПО, убирает зависимость от иностранного вендора |
| В. Открыть код платформы под AGPL | Публикация репозитория | Ноль денег | Не рассматривается: единственный актив — код |

Решение к принятию владельцем. До его принятия: не поставлять on-premise-дистрибутив, не подавать в Реестр ПО, не декларировать в договоре гарантию «свободы от прав третьих лиц» (заверение об обстоятельствах по ст. 431.2 ГК РФ) — иначе это заведомо ложное заверение с прямой ответственностью.

### 2.4. Обязательная гигиена независимо от выбранного пути

- Завести THIRD_PARTY_LICENSES.md в репозитории: компонент, версия, лицензия, текст лицензии, характер использования. Это первое, что запросит ИБ-служба завода.

- Веса моделей — только с прослеживаемым происхождением и лицензией. Веса «нашёл на Hugging Face» в коммерческую поставку не идут. Сейчас это касается hardhat-модели СИЗ.

- Модель, обученную на данных пилота, — только на фреймворке с разрешительной лицензией, иначе право на собственный обученный актив спорно.

## 3. Форма ведения деятельности и налоги

### 3.1. ООО против ИП

| Критерий | ИП | ООО |
| --- | --- | --- |
| Восприятие заводом | Барьер: закупочная процедура, служба безопасности, проверка контрагента | Норма |
| Личная ответственность по долгам | Всем имуществом | В пределах вклада (с оговорками о субсидиарной ответственности) |
| Ответственность за инцидент с ПДн | Личная | На юрлицо |
| Аккредитация Минцифры | Недоступна | Доступна |
| Реестр отечественного ПО | Правообладатель — российское юрлицо или гражданин РФ; для организации требования по составу участников | Доступен |
| Продажа/привлечение инвестиций | Невозможна как таковая | Доля в уставном капитале |

Вывод: ООО. Рынок — заводы, продукт затрагивает промышленную безопасность и персональные данные; ИП здесь проигрывает по всем осям, кроме простоты вывода денег.

### 3.2. Параметры регистрации

- ОКВЭД основной: 62.01 «Разработка компьютерного программного обеспечения». Основной — именно он, иначе аккредитация Минцифры недоступна.

- ОКВЭД дополнительные: 62.02 (консультирование), 62.09, 63.11 (обработка данных, хостинг — нужен для облачного режима), 26.30 / 33.20 / 43.21 — только если реально монтируем камеры и слаботочку.

- Не брать без нужды: виды деятельности, связанные с монтажом систем противопожарной защиты и с охранной деятельностью — они лицензируемые (МЧС, Росгвардия). Наш продукт сознательно позиционируется как не система пожарной сигнализации и не охранная деятельность (см. раздел 6), и брать такие ОКВЭД — значит создавать себе вопрос от проверяющего.

- Налоговый режим: УСН «доходы» или «доходы минус расходы». Учесть: заводы на ОСНО хотят входящий НДС; с 2025 года УСН при превышении порога выручки влечёт обязанность по НДС по пониженным ставкам без вычета либо по общей ставке с вычетом. Выбор режима считать на модели выручки, а не по привычке. [к юристу/бухгалтеру]

- Уставный капитал: минимальный достаточен, но при работе с крупными заказчиками увеличенный капитал снимает вопросы службы безопасности контрагента.

### 3.3. Аккредитация Минцифры

Даёт: пониженные страховые взносы, льготу по налогу на прибыль, отсрочку от призыва для сотрудников, ипотечные программы. Для команды из нескольких человек экономия на взносах — самая существенная статья.

Типовые условия (проверить действующую редакцию постановления Правительства): российское юрлицо, основной ОКВЭД 62.01 или из перечня, доля профильной выручки не ниже установленного порога, уровень средней заработной платы не ниже заданного ориентира, наличие сайта с описанием деятельности, согласие на раскрытие налоговой тайны, ограничения по доле государственного участия. [к юристу]

Практический порядок: сначала ООО и первая выручка от ИТ, затем заявление на аккредитацию — до появления выручки критерий доли профильных доходов не подтверждается.

## 4. Права на продукт

### 4.1. Свидетельство Роспатента на программу для ЭВМ (ст. 1262 ГК РФ)

Регистрация не создаёт право (оно возникает с момента создания), но:

- фиксирует правообладателя, дату и состав кода — доказательство в споре;

- нужна как приложение к заявке в Реестр отечественного ПО;

- нужна для постановки нематериального актива на баланс;

- закрывает вопрос службы безопасности заказчика «а ваше ли это вообще».

Заявка подаётся на юрлицо (не на физлицо-разработчика), депонируются фрагменты исходного кода и реферат. Пошлина — по НК РФ ст. 333.30, размер сверить на дату подачи. Срок рассмотрения — порядка двух месяцев.

### 4.2. Передача прав от разработчиков — сделать до регистрации

Если код писали не только вы (подрядчики, фрилансеры, будущие сотрудники), права по умолчанию распределяются не в вашу пользу.

- Сотрудник: служебное произведение (ст. 1295 ГК). Требуется трудовой договор с указанием, что создание ПО входит в трудовую функцию, плюс служебное задание и акт, плюс выплата вознаграждения за служебное произведение отдельно от зарплаты. Без этого комплекта исключительное право может быть оспорено.

- Подрядчик/фрилансер: договор авторского заказа или подряда с прямым условием об отчуждении исключительного права в полном объёме (ст. 1234, 1288 ГК) и актом. «Оплатил на карту по договорённости» — прав не даёт.

- Код, сгенерированный с помощью ИИ-инструментов: отдельный вопрос охраноспособности и условий использования конкретного инструмента. Практически: риск невысок, но при подаче в Роспатент депонируются фрагменты, авторство которых заявляется. [к юристу]

### 4.3. Товарный знак

Бренд «BZK-VIZIAI» и домен используются в интерфейсе, лендинге и коммерческих документах. Регистрация знака (классы 9 и 42 МКТУ) стоит недорого относительно риска: без неё возможна ситуация, когда знак регистрирует третье лицо и требует прекратить использование, включая доменное имя. Делать не в первую очередь, но до заметной публичности.

### 4.4. Реестр российского программного обеспечения

Что даёт: освобождение от НДС при передаче прав, доступ к заказчикам с обязанностью импортозамещения (госкомпании, предприятия с госучастием — а это значительная часть российских заводов), сильный аргумент в переговорах.

Ключевые требования, релевантные нашему случаю: правообладатель — российское лицо с ограничением иностранного участия; ПО правомерно распространяется на территории РФ; отсутствие принудительного обновления и управления из-за рубежа; отсутствие в составе компонентов, лицензионные условия которых препятствуют распространению. Последний пункт — прямая отсылка к разделу 2. Пока в стеке AGPL-компонент без коммерческой лицензии, подача в реестр смысла не имеет.

## 5. Персональные данные: 152-ФЗ и видеонаблюдение

### 5.1. Является ли видео персональными данными

Изображение человека, позволяющее его идентифицировать, относится к персональным данным. Дополнительно ст. 152.1 ГК РФ регулирует охрану изображения гражданина, но съёмка в местах, открытых для свободного посещения, и съёмка в целях обеспечения безопасности — отдельные основания.

Биометрические персональные данные — сведения о физиологических и биологических особенностях, которые используются оператором для установления личности. Разграничение принципиально:

| Что делает система | Квалификация | Требования |
| --- | --- | --- |
| Детекция человека как объекта, счёт, зоны, поза | ПДн (изображение), не биометрия | Общий режим 152-ФЗ |
| Re-ID посетителей по одежде и силуэту (OSNet), TTL 12 часов, без имени | ПДн, не биометрия — физиологические особенности не используются для установления личности | Общий режим. Это сознательное архитектурное решение (V-02) и коммерческий козырь |
| Face-ID сотрудников (analyzer/reid/face.py, YuNet + SFace) | Биометрические ПДн | Письменное согласие каждого работника (ст. 11 152-ФЗ) + требования 572-ФЗ к обработке биометрии, включая вопрос взаимодействия с ЕБС |

Ключевая рекомендация. Модуль Face-ID сотрудников — самый юридически дорогой элемент продукта и при этом не основной по ценности. Практический курс:

- Оставить Face-ID выключенным по умолчанию и не включать его в базовую поставку и в коммерческое предложение.

- Для задачи «нарушение по конкретному работнику» продвигать интеграцию со СКУД вместо биометрии: предприятие уже имеет СКУД, идентификация достоверная, биометрический режим не возникает. Это же зафиксировано в 14_FACTORY_MODULES.md, 9.2.

- Если заказчик настаивает на Face-ID — включать только после отдельного юридического заключения и с комплектом согласий работников, оформленных заказчиком. [к юристу]

Формулировка для клиента и для продавцов: «система не распознаёт лица посетителей и не строит биометрические профили» — правда, проверяемая по коду, и сильный аргумент. Формулировка «мы вообще не обрабатываем персональные данные» — ложь, использовать нельзя.

### 5.2. Кто оператор, кто обработчик

| Схема | Оператор ПДн | Наша роль | Что нужно |
| --- | --- | --- | --- |
| On-premise (данные не покидают периметр) | Заказчик | Поставщик ПО; при удалённой поддержке — обработчик в части доступа | Регламент удалённого доступа, NDA, журнал доступа |
| Облако (наш сервер) | Заказчик | Обработчик по поручению (ч. 3 ст. 6 152-ФЗ) | Обязательное поручение на обработку в виде приложения к договору |

Поручение на обработку должно содержать: перечень действий с ПДн, цели обработки, обязанность соблюдать конфиденциальность, требования к защите (ст. 19 152-ФЗ), запрет привлечения третьих лиц без согласия, порядок уничтожения по прекращении договора, ответственность обработчика перед оператором. Без этого приложения облачный договор дефектен: заказчик как оператор нарушает закон самим фактом передачи нам данных.

### 5.3. Обязанности, возникающие у нас

- Уведомление в Роскомнадзор о намерении обрабатывать ПДн (ст. 22 152-ФЗ) — подаётся до начала обработки. Обрабатываем как минимум данные пользователей платформы и данные по поручению заказчиков.

- Политика обработки персональных данных, опубликованная на сайте (ч. 2 ст. 18.1 152-ФЗ) — прямая обязанность для владельца сайта, собирающего данные. На лендинге есть форма «Запросить демо» (POST /api/v1/public/demo-request) — значит, обязанность уже возникла: нужна политика и отдельное согласие с чекбоксом в форме.

- Локализация баз данных (ч. 5 ст. 18 152-ФЗ): запись, систематизация, хранение ПДн граждан РФ — на серверах в РФ. Выполняется (свой сервер + VPS в РФ), зафиксировать в политике.

- Уведомление об инциденте (утечка) — в установленный законом короткий срок с момента обнаружения. Требует заранее написанного внутреннего регламента: кто фиксирует, кто уведомляет, куда.

- Меры защиты по ПП РФ № 1119 и приказу ФСТЭК № 21 — соразмерно определённому уровню защищённости. Для on-premise основная нагрузка на заказчика, но наши технические меры (разграничение доступа, аудит, шифрование канала) он будет проверять.

Ответственность за нарушения в области ПДн в последние годы существенно ужесточена, включая оборотные штрафы за утечки. Это не та статья расходов, на которой экономят.

### 5.4. Данные пилота и право на обучение моделей

Отдельный и критичный пункт, специфичный именно для нашего продукта: боевая модель СИЗ невозможна без видео с площадки заказчика (14_FACTORY_MODULES.md, 3.1).

В договоре пилота обязательно должно быть прямо оговорено:

- право использовать видеоматериалы и извлечённые из них кадры для обучения и улучшения моделей;

- обезличивание (кадры без привязки к личности) и режим хранения;

- принадлежность нам исключительного права на обученную модель — иначе завод впоследствии заявит, что модель создана на его данных и принадлежит ему;

- запрет передачи материалов заказчика третьим лицам;

- срок и порядок уничтожения исходных видеоматериалов.

Без этого блока пилот бесполезен: данные получены, а использовать их для продукта нельзя.

## 6. Границы ответственности — то, что защищает лично вас

Продукт касается промышленной безопасности. Единственная реальная угроза бизнесу — иск после несчастного случая с формулировкой «система должна была предотвратить». Границы должны быть зафиксированы одинаково в трёх местах: в договоре, в коммерческом предложении и в интерфейсе.

Обязательные положения договора (формулировки — к юристу, смысл — неизменный):

- Система носит информационно-уведомительный характер. Она фиксирует события и оповещает ответственных лиц. Она не управляет оборудованием, не останавливает технологические процессы и не принимает решений вместо человека. Прямо зафиксировано в ADR-0001 как условие продажи.

- Система не является средством обеспечения функциональной безопасности и не заменяет средства защиты, предусмотренные нормами охраны труда и промышленной безопасности. Она не сертифицирована как таковое средство и не заявляется в этом качестве.

- Система не является системой пожарной сигнализации и, если модуль раннего обнаружения дыма будет поставлен, дополняет, но не заменяет штатную противопожарную систему.

- Работа системы носит вероятностный характер. Возможны как пропуски событий, так и ложные срабатывания. Заказчик уведомлён и принимает это как свойство технологии. Целевые показатели точности, если они согласованы, фиксируются отдельным приложением по результатам пилота и только для оговорённых условий съёмки.

- Зона ответственности заказчика: исправность и корректная установка камер, освещённость, каналы связи, электропитание, актуальность списка ответственных лиц, реагирование на оповещения. Сбои, вызванные этими факторами, не являются нарушением с нашей стороны.

- Ограничение размера ответственности суммой платежей по договору за расчётный период; исключение ответственности за упущенную выгоду и косвенные убытки — в пределах, допускаемых законом (ст. 15, 400 ГК РФ; учесть ограничения по ст. 401 ГК). [к юристу]

- Уровень доступности. До реализации отказоустойчивости (11_HIGH_AVAILABILITY.md) архитектура с единственным сервером честно поддерживает не более 99,0 % в месяц. В договоре либо этот показатель, либо режим «разумных усилий». Обещать выше — гарантированно нарушить договор.

- Обязанность заказчика по уведомлению работников о видеонаблюдении и по оформлению внутренних документов лежит на заказчике (раздел 8). Мы предоставляем шаблоны, но не отвечаем за их принятие.

## 7. Договорной комплект

| № | Документ | Обязательность | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рамочный договор (или публичная оферта для облачного тарифа) | Обязательно | Общие условия, порядок расчётов, ответственность, конфиденциальность, применимое право, порядок разрешения споров |
| 2 | Спецификация (приложение) | Обязательно | Состав модулей (tenant_feature), число камер, объектов, схема поставки, цена по позициям раздельно |
| 3 | Лицензионный договор / раздел о предоставлении права использования | Для on-premise обязательно | Простая неисключительная лицензия, территория, срок, число экземпляров, запрет декомпиляции и передачи третьим лицам |
| 4 | Поручение на обработку ПДн | Для облака обязательно | См. 5.2. Без него облачный договор дефектен |
| 5 | Соглашение об уровне обслуживания (SLA) | Рекомендуется | Доступность, время реакции по классам обращений, окна регламентных работ, порядок фиксации нарушения, компенсация в виде продления подписки, а не денежной выплаты |
| 6 | Регламент технической поддержки | Рекомендуется | Каналы, часы, классификация обращений, время реакции — отдельно от SLA, чтобы менять без переподписания договора |
| 7 | Акт о предоставлении права использования / акт оказанных услуг | Обязательно | Основание для признания выручки |
| 8 | Договор на пилотную (опытную) эксплуатацию | Обязательно для завода | См. 9.1 |
| 9 | Соглашение о конфиденциальности (NDA) | Обязательно | Взаимное. Завод даст доступ к планировкам и видео; нам нужна защита исходного кода и алгоритмов |
| 10 | Регламент удалённого доступа | Рекомендуется | Кто, когда, через что, журналирование. ИБ-служба спросит первым делом |
| 11 | Политика обработки ПДн на сайте | Обязательно по закону | ч. 2 ст. 18.1 152-ФЗ |
| 12 | Согласие на обработку ПДн в форме «Запросить демо» | Обязательно по закону | Отдельный чекбокс, не предустановленный |
| 13 | Пользовательское соглашение платформы | Рекомендуется | Правила использования учётных записей, запрет передачи паролей |
| 14 | Комплект шаблонов для заказчика (раздел 8) | Коммерческое преимущество | Не наша обязанность, но сильный аргумент в продаже |

## 8. Что заказчик обязан оформить у себя (и почему это наш аргумент в продаже)

Видеонаблюдение за работниками — самостоятельный правовой сюжет по трудовому законодательству. Обработка персональных данных работника регулируется главой 14 ТК РФ (ст. 86–90).

Заказчику необходимо:

- Локальный нормативный акт — положение о видеонаблюдении: цели (охрана труда, промышленная безопасность, сохранность имущества, контроль соблюдения технологии), зоны наблюдения, сроки хранения записей, круг лиц с доступом, порядок использования материалов.

- Приказ о вводе системы в эксплуатацию с назначением ответственного.

- Ознакомление работников под подпись — до начала наблюдения.

- Информирующие таблички в зонах наблюдения.

- Запрет скрытого наблюдения и наблюдения в местах, где оно недопустимо (санитарно-бытовые помещения, раздевалки, медпункт). Проверять на этапе обследования объекта: если заказчик просит камеру в раздевалке — отказывать и фиксировать отказ письменно.

- Соразмерность цели. Цель «охрана труда и безопасность» защищаема. Цель «тотальный контроль дисциплины» уязвима в трудовом споре и в проверке.

- Отражение видеонаблюдения в политике обработки ПДн предприятия и в перечне обрабатываемых данных.

Продающий эффект. Специалист по охране труда на малом заводе этих документов, как правило, не имеет и не знает, как их писать. Готовый комплект шаблонов, приложенный к нашему предложению, снимает главный внутренний барьер внедрения и отличает нас от поставщика, который «привёз коробку». Шаблоны готовит юрист один раз, используются они в каждой сделке.

## 9. Особые ситуации

### 9.1. Пилот

Пилот на заводе обязательно оформляется договором, даже если он бесплатный. Безвозмездный пилот без документа — это доступ к промышленному объекту без правового основания, обработка ПДн работников без поручения и передача видео без согласования.

Минимальный состав договора на пилот: срок и границы (какие камеры, какие участки), критерии успеха в измеримом виде, состав работ сторон, режим конфиденциальности, право на использование данных для обучения моделей (5.4), порядок перехода к возмездному договору и условие о том, что по окончании пилота без заключения договора система демонтируется и данные уничтожаются.

Отдельно: безвозмездность стоит ограничить. Платный пилот (пусть символически) отсекает нецелевых клиентов, создаёт обязательства у заказчика и подтверждает профильную выручку.

### 9.2. Заказчик — субъект КИИ

Часть промышленных предприятий относится к субъектам критической информационной инфраструктуры (187-ФЗ). Тогда подключение любой системы к их сети — это не техническая, а регуляторная процедура: категорирование объекта, требования к средствам защиты, согласование с ИБ-службой, возможные требования к сертификации применяемых средств.

Практический курс: на этапе квалификации сделки задавать вопрос прямо. Если заказчик — субъект КИИ, предлагать исключительно on-premise в изолированном сегменте без выхода в интернет (офлайн-поставка scripts/offline-bundle.sh уже реализована — это готовый ответ), и закладывать существенно больший срок на согласования.

### 9.3. Заказчик с государственным участием

Закупки по 44-ФЗ или 223-ФЗ. Требования: наличие в Реестре отечественного ПО (см. 4.4), опыт исполнения аналогичных договоров, финансовые показатели. Для стартующей компании этот сегмент закрыт до накопления опыта; не тратить на него ресурс продаж на первом этапе.

### 9.4. Страхование ответственности

При выходе на предприятия с опасными производственными объектами имеет смысл рассмотреть страхование профессиональной ответственности. Стоимость невелика относительно риска и является дополнительным аргументом при переговорах со службой безопасности заказчика. Не первоочередная задача.

## 10. Порядок действий

Этап 1 — до первой коммерческой сделки (обязательно):

- Принять решение по AGPL (раздел 2.3) и начать его исполнение.

- Зарегистрировать ООО, ОКВЭД 62.01 основной, выбрать налоговый режим на расчёте.

- Оформить передачу прав на код от всех участников разработки (4.2).

- Подать уведомление в Роскомнадзор; опубликовать политику обработки ПДн; добавить согласие в форму демо-запроса.

- Заказать у юриста договорной комплект по разделу 7 (позиции 1–9) и шаблоны для заказчика по разделу 8.

- Внести границы ответственности (раздел 6) в договор, в «Коммерческое предложение» и в интерфейс платформы.

Этап 2 — параллельно, первые месяцы:

- Подать заявку в Роспатент на регистрацию программы для ЭВМ.

- Собрать THIRD_PARTY_LICENSES.md.

- Подать на аккредитацию Минцифры после появления профильной выручки.

- Зарегистрировать товарный знак.

Этап 3 — после снятия вопроса с AGPL:

- Подать в Реестр отечественного ПО.

- Вернуться к вопросу SLA выше best effort — только после реализации отказоустойчивости.

## 11. Реестр открытых вопросов

| № | Вопрос | Кому | Блокирует |
| --- | --- | --- | --- |
| L-01 | Выбор пути по AGPL Ultralytics | Владелец, затем инженерия | On-premise, Реестр ПО, заверения в договоре |
| L-02 | Лицензионная чистота весов моделей, включая будущую модель СИЗ | Инженерия | Поставку заказчику |
| L-03 | Позиция по MinIO (AGPL) и Redis (SSPL/RSALv2) в поставке | Юрист | On-premise |
| L-04 | Налоговый режим и работа с НДС при заказчиках на ОСНО | Бухгалтер | Ценообразование |
| L-05 | Правовой режим Face-ID сотрудников с учётом 572-ФЗ | Юрист | Продажу модуля; до заключения — модуль выключен |
| L-06 | Формулировки ограничения ответственности, устойчивые в суде | Юрист | Договор |
| L-07 | Цена подписки и юнит-экономика | Владелец | «Коммерческое предложение», раздел «Стоимость» |
| L-08 | Декларируемый уровень доступности | Владелец | SLA |